

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม     อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 
สายบ้านบัวงาม – บ้านโคกพัฒนา
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม  
สายบ้านบัวงาม – บ้านโคกพัฒนา
ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  ๓  ลำดับที่ 1 )
	1๕0,000
	บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	๒
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2  
สายหนองสนม – นาชุม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2  สายหนองสนม-นาชุม  
ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  ๔  ลำดับที่ ๓ )
	1๕0,000
	บ้าน
หนองสนม
หมู่ที่ 2

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3


	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบัวงาม  หมู่ที่ 3
สายบ้านบัวงาม – บ้านราษฎร์สามัคคี
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม  หมู่ที่ 3 สายบ้านบัวงาม – บ้านราษฎร์สามัคคี  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  4  ลำดับที่ 5 )
	1๕0,000
	บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	4
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4
สายบ้านหนองแวง – บ้านบัวงาม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองแวง – บ้านบัวงาม  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  5  ลำดับที่ 7 )
	1๕0,000
	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	5
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5
สายบ้านโนนแฝก – บ้านราษฎร์สามัคคี  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนแฝก – บ้านราษฎร์สามัคคี  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  5  ลำดับที่ 9 )
	1๕0,000
	บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6


	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ 7
สายบ้านนายเซียม  ศรีหะมะ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ 7  สายบ้านนายเซียม  ศรีหะมะ     ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  6  ลำดับที่ 14 )
	1๕0,000
	บ้าน
ดอนชีนอก หมู่ที่ 7

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	7
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านราษฎร์สามัคคี  หมู่ที่ 8สายบ้านราษฎร์สามัคคี  – บ้านบัวงาม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์สามัคคี  หมู่ที่ 8  สายบ้านราษฎร์สามัคคี  – บ้านบัวงาม  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  7  ลำดับที่ 16 )
	1๕0,000
	บ้านราษฎร์สามัคคี  
หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	8
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9   
กว้าง  0.70  ม. ยาว  40.00  ม.  ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50  ม. ตามสภาพพื้นที่  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  7  ลำดับที่ 18 )
	1๕0,000
	บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9

	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11  
สายบ้านโคกพัฒนา – บ้านดอนชีนอก
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11  สายบ้านโคกพัฒนา – บ้านดอนชีนอก   ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  7  ลำดับที่ 19 )
	1๕0,000
	บ้าน
โคกพัฒนา
หมู่ที่ 11

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	10
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12
สายบ้านนางวันนา  แก่นแก้ว 
ไปซอยวาสนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12  สายบ้านนางวันนา  แก่นแก้ว ไปซอยวาสนา  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  8  ลำดับที่ 21 )
	1๕0,000
	บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	11
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองสนม หมู่ 13
สายซอยนาคำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมู่ 13 สายซอยนาคำ  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)    (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  8  ลำดับที่ 23 )
	1๕0,000
	บ้าน
หนองสนม
หมู่ 13

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12

	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14
สายดอนปู่ตา – บ้านโคกพัฒนา
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14 สายดอนปู่ตา – บ้านโคกพัฒนา     ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม.  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  256.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  9  ลำดับที่ 25 )
	1๕0,000
	บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	13
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14
สายบ้านบัวงาม- บ้านนาเลิง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14  สายบ้านบัวงาม- บ้านนาเลิง
ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  14.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  70.00  ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  6  ลำดับที่ 13 )
	40,000
	บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	14
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15
สายบัวงาม – หนองสะโน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15  สายบัวงาม – หนองสะโน  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  260.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  9  ลำดับที่ 27 )
	1๕0,000
	บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15

	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16
สายบ้านนายฮวย  แสงทอง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16 สายบ้านนายฮวย  แสงทอง  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  212.00  ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  10 ลำดับที่ 29 )
	124,000
	บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	16
	ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16
สายบ้านนางพุฒิ  สืบสาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16 สายบ้านนางพุฒิ  สืบสาร
ผิวจราจรกว้าง  2.00  ม. ยาว  23.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม . ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  46.00  ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)   (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  10  ลำดับที่ 30 )
	26,000
	บ้านดอนชีใน หมู่ที่ 16

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	17
	ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านนาเลิง  หมู่ที่ 6
สายรอบหมู่บ้านนาเลิงด้านทิศใต้
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาเลิง  หมู่ที่ 6  สายรอบหมู่บ้านนาเลิงด้านทิศใต้     ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4 ม.  ยาว  700 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. จำนวนลูกรัง  980  ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กำหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  หน้า  6  ลำดับที่ 11 )
	1๕0,000
	บ้านนาเลิง  หมู่ที่ 6

	กองช่าง
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม


1.๒  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ. ๒๕๖๔
	พ.ศ. ๒๕๖๕

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปลูกป่า 
ตามพระราชดำริ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่า ตามพระราชดำริ    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่าสำเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  5๘  ลำดับที่  ๑ )
	๕,๐๐๐
	ในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

	๒
	โครงการส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่าสำเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓   หน้า  11  ลำดับที่  ๒ )
	10,๐๐๐
	ในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	
	

	3
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่าสำเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓   หน้า  11  ลำดับที่  1 )
	20,๐๐๐
	ในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม
	สำนักงานปลัด
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	


PAGE  
๑๕
งานนโยบายและแผน   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

